| Sprint N° | ___Sprint 1 — Semana 1_________________ |
| --- | --- |
| Fecha: | ___01/06/2026_____________________ |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Creamos la estructura del proyecto en GitHub. Configuramos el bucket S3 archivacloud-p12 en us-east-1 con Block Public Access, SSE-S3 y CORS. Desarrollamos el backend FastAPI con el endpoint POST /api/upload/presigned-url con validaciones de extensión (DOCX, ODT, RTF) y tamaño (14 MB). Probamos el endpoint con curl verificando respuesta 200 y rechazo de extensiones no permitidas. |
| Problemas encontrados: | El comando aws s3api create-bucket en CloudShell falló con AccessDenied porque Vocareum no permite s3:CreateBucket desde CLI. También falló iam:CreateUser por la misma restricción. |
| Cómo los resolvimos: | El bucket se creó desde la consola web de S3. Para IAM se usaron las credenciales temporales del LabRole de Vocareum (AWS Details) en lugar de un usuario IAM dedicado. |
| Usos de IA esta semana: | Claude para analizar el enunciado, entender los parámetros P-12 y guiar la configuración de AWS y el código base del backend FastAPI. |
| Próximos pasos: | Implementar endpoints de listado y eliminación de archivos. Crear el frontend React. |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |

| Sprint N° | ____Sprint 2 — Semana 2_______________________ |
| --- | --- |
| Fecha: | ___01/06/2026_____________________ |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Agregamos los endpoints GET /api/files y DELETE /api/files/{name} al backend. Creamos el frontend con React 18 + Vite integrando axios. Implementamos las funciones de subir, listar y eliminar archivos. Probamos la aplicación completa end-to-end subiendo archivos DOCX reales al bucket S3 y verificando en la consola AWS. |
| Problemas encontrados: | Error pydantic_core al instalar dependencias en el PC del lab (Python 3.13/3.14 no tenía wheels precompilados). El frontend mostraba ERR_CONNECTION_REFUSED porque el backend no estaba corriendo localmente. |
| Cómo los resolvimos: | Se actualizaron las versiones de fastapi, starlette y pydantic a versiones compatibles con Python 3.13. El backend se levantó correctamente en la PC local con uvicorn main:app --reload --port 8000. |
| Usos de IA esta semana: | Claude para el código del frontend App.jsx y para depurar errores de instalación de dependencias Python. |
| Próximos pasos: | Implementar la feature extra de renombrar archivos. Mejorar la interfaz de usuario. |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |

| Sprint N° | _____Sprint 3 — Semana 3________________________ |
| --- | --- |
| Fecha: | ___01/06/2026_____________________ |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Implementamos la feature extra P-12: renombrar archivos en S3 mediante copia y eliminación (POST /api/files/{name}/rename). Rediseñamos el frontend con tema oscuro profesional, drag & drop, barra de progreso real, toasts de notificación, skeleton loading, modal de confirmación y retry automático con AbortController. Ejecutamos pip-audit y npm audit corrigiendo vulnerabilidades en python-dotenv y starlette obteniendo "No known vulnerabilities found". |
| Problemas encontrados: | pip-audit detectó 10 vulnerabilidades en pip, python-dotenv y starlette. La PC del lab tiene Python 3.14 sin wheels precompilados para pydantic_core. El diagrama debía ser manuscrito según el enunciado. |
| Cómo los resolvimos: | Se actualizaron las dependencias vulnerables. Para Python 3.14 se instaló con --only-binary=:all: |
| Usos de IA esta semana: | Claude para el rediseño del frontend (prompt para Claude Opus 4.6), para dividir los cambios en commits semánticos |
| Próximos pasos: | Preparar la defensa oral y presentación en vivo. |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |

| Sprint N° | ____Sprint 4 — Semana 4 (Defensa)________________________ |
| --- | --- |
| Fecha: | ___01/06/2026_____________________ |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Presentamos el proyecto ante la docente demostrando las funcionalidades completas: subir archivos DOCX/ODT/RTF, listar, eliminar y renombrar. Se verificaron los controles de seguridad SEC-01 a SEC-10 en vivo. Se entregaron todos los artefactos: README completo, reporte de seguridad, declaración de IA (Anexo A), documentación de feature extra, diagrama manuscrito y repositorio con tag v1.0.0 y 32 commits. |
| Problemas encontrados: | La PC del lab usa Python 3.14 lo que requiere instalar dependencias con --only-binary=:all: sin versiones fijas de pydantic_core. |
| Cómo los resolvimos: | Se preparó un procedimiento de instalación alternativo para la PC del lab. Las credenciales de Vocareum se actualizaron al inicio de la presentación desde AWS Details. |
| Usos de IA esta semana: | Claude para preparar la documentación final y verificar el cumplimiento de requisitos contra el enunciado. |
| Próximos pasos: | presentación en vivo |
| Firmas (ambos integrantes): | __________________________ __________________________ |
| Firma docente: | __________________________ |